# RÀ SOÁT USER STORY VÀ SẮP XẾP PRODUCT BACKLOG – FOODNOW

## Bước 1. Tìm lỗi

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: Nội dung rõ ràng, chỉ có một việc là lọc nhà hàng theo loại món và có thể kiểm tra kết quả. |
| US2 | Sai: V (Verifiable): “Đẹp và dễ dùng” khá chung chung, khó kiểm tra xem khi nào story được xem là hoàn thành. |
| US3 | Sai: V (Valuable): Việc dùng React chủ yếu là yêu cầu kỹ thuật cho lập trình viên, chưa nói rõ giá trị mang lại cho người dùng. |
| US4 | Sai: S (Small): Có nhiều việc trong một story như xem báo cáo, lọc nhiều kiểu, xuất Excel và gửi email nên khó ước lượng và thực hiện trong một Sprint. |

## Bước 2. Sửa lỗi

### a) Sửa US2

US2: Là một khách hàng, tôi muốn giao diện đặt món dễ sử dụng, để có thể hoàn thành việc đặt món trong vòng 3 phút.

Tiêu chí chấp nhận:

- Khách hàng có thể chọn món và thêm vào giỏ hàng.

- Khách hàng có thể hoàn thành đặt món trong vòng 3 phút.

- Các nút đặt món được hiển thị rõ ràng.

### b) Tách US4

Epic: Quản lý báo cáo doanh thu

Feature: Báo cáo doanh thu

US4.1: Là một admin, tôi muốn xem doanh thu theo ngày, tuần, tháng, khu vực và nhà hàng, để theo dõi tình hình kinh doanh.

US4.2: Là một admin, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu ra Excel và gửi email, để dễ dàng chia sẻ báo cáo cho ban giám đốc.

## Bước 3. Xếp lại Product Backlog

### a) Thứ tự ưu tiên

1. US1 – Lọc nhà hàng theo loại món

Chức năng này giúp khách hàng tìm món nhanh hơn nên được ưu tiên trước.

2. US2 – Giao diện đặt món dễ sử dụng

Chức năng này ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm và việc khách hàng hoàn thành đơn hàng.

3. US4.1 – Xem báo cáo doanh thu

Chức năng này giúp admin theo dõi doanh thu và tình hình kinh doanh.

4. US4.2 – Xuất Excel và gửi email

Chức năng này hỗ trợ chia sẻ báo cáo nên có thể thực hiện sau.

### Product Backlog

| Ưu tiên | Mã | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 1 | US1 | Lọc nhà hàng theo loại món |
| 2 | US2 | Giao diện đặt món dễ sử dụng |
| 3 | US4.1 | Xem báo cáo doanh thu |
| 4 | US4.2 | Xuất Excel và gửi email |

### b) Theo DEEP

Story đứng đầu là US1 cần được làm rõ vừa đủ để nhóm hiểu yêu cầu và có thể ước lượng.

Trong buổi Refinement, nhóm cần:

- Làm rõ yêu cầu của story.

- Xác định tiêu chí chấp nhận.

- Ước lượng Story Point.

- Kiểm tra story có đủ nhỏ để thực hiện trong Sprint hay không.

- Sửa lại những phần còn chưa rõ.

Sau khi Refinement, US1 cần đủ rõ để team có thể hiểu, ước lượng và thực hiện trong Sprint.